Compte rendu de la réunion du
vendredi soir 9 novembre 2012

Participants : Lucas, Gaetan, Nicolas

pad utilisé : http://piratepad.net/ClMS56nD69

Points abordés :

  - langage/librairie
  - méthode de travail en groupe / contrainte de dev
  - début de réflexion de certain élément (force, collision, intersection ….).
  - prototype alpha

Choix langage java (validé par Lucas, Gaetan, Nicolas et Matthieu)
librairie : slick
développement sous Eclipse

méthode de travail :
- outil de review : pour la relecture de code (utilisation du système de google)
- méthode du canard (expliquer le raisonnement)
- doc sur le wiki pour l'architecture du jeux
- javadoc (minimum) pour les commentaire
- todolist : décrire rapidement ce qu'on a fait et ce qu'il reste à faire
- mode de débug (activable) où l'on affiche directement sur le jeux les informations sur les éléments

checkstyle : outil permettant d'avoir un style commun
findbug : trouve les bugs simples (oublie de cas, … )

prototype : fonctionnalités décrites sur le pad de dev
but : faire une première version simple pour voir la gestion des éléments et méthode de base.
Séparation des différents modules de manière indépendante.
Utilisation des fonction de slick qu'au dernier moment au cas où on doivent changer de librairie.

Repartition des taches :

Gaetan : animation
Lucas : loader xml, et outil supplémentation de travail (findbugs, checkstyle ...)
Nicolas : physic

pour les autres dev, ils peuvent envoyer des mails pour dire dans quelle partie du prototype ils veulent participer.