Charte
du projet de jeu vidéo collectif
Nom de code : ParPainG

Membres du projet :
- BREMOND Kevin	alias Guldir, Kasius
- CHAUVEAU Quentin	alias Toof09, Quentin Tchovo
- CIMON Lucas	alias DrMaxKurt, Max_Kurt
- GAUTIER Gaëtan	alias jesuspatate
- JOLIVET Elliot	alias -E3-
- LENOGUE Matthieu	alias MadMat
- NARBEBURU Aurélien	alias Tharce
- TAFFOREAU Nicolas	alias bananass

Objectifs :
- nous voulons créer ensemble un jeu vidéo complet.
- ce projet est avant tout l'occasion de s'amuser tous ensemble.
- sans être trop ambitieux, mieux vaut essayer de créer un jeu original et se planter que de copier un jeu à succès.
- nous ferons en sorte de nous fixer des objectifs dans le temps et de les respecter.

Organisation :
- les tâches de conception, développement, organisation de projet, test... seront réparties au maximum sans qu'aucun rôle fixe ne soit attribué.
- les décisions seront, en général, prises en réunion commune, avec consultation de tous les membres avant décision finale (par mail ou à la prochaine réunion pour les absents).
- nous construirons ce jeu morceau par morceau, en conservant toujours une version jouable.
- on assignera chaque tâche à un groupe de 2 à 3 personnes, qui idéalement se partageront les différents aspects de la création et du développement. Les binômes servent d'esprit critique et doivent être consultés pour valider vos idées. Dans chaque groupe, un membre devra informer le reste de l'équipe ParPainG de leur avancé.

Communication :
- avant tout, par mails. Pour faire vivre le projet, soyons bavards !
Système d'en-tête de mails : préfixé par [PROJET JV] ou [ParPainG]. Répondre aux mails notifiés comme [URGENT] sous 3 jours svp. Si vous manquez de temps, dites-le en précisant quand vous serez disponible.
- via le wiki, dont la page de garde constitue un journal de bord à lire et mettre à jour régulièrement.
- via le repository SVN.
- par réunions vocales à distance.

Réunions :
- être à l'heure ! Ou prévenir si empêchement de dernière minute.
- au minimum une par mois.
- les planifier 2 semaines à l'avance.
- un secrétaire rédige son compte-rendu, qu'il diffusera à tout le monde. Il mettra également à jour la page de garde du wiki en conséquence.
- définir à chaque réunion les tâches assignées à chaque membre, ainsi que le sujet et la date de la prochaine si possible.

Le Bilaniste :
- roulement tous les 2 mois. Première nomination : 01/10/2012.
- se charge de récolter les avis des autres membres de l'équipe sur :
  - l'avancé du projet
  - les difficultés en cours
  - l'organisation
  - les prochains objectifs
  - la motivation
  - etc. , ... autant du point de vue développement que du reste.
- fait un court rapport écrit et le présente à la prochaine réunion.

Implication personnelle :
- pas d'engagement horaire.
- on s'engage à répondre aux mails et être actif sur la mailing-list.
- on s'engage à se rendre disponible pour les réunions.
- une fois engagé à accomplir une tâche, la réaliser à temps.
- il y aura toujours des choses à faire sur le projet : tester le jeu, réfléchir à de nouvelles idées de gameplay ou de scénario, maintenir/nettoyer le wiki et le code, dessiner de nouveaux assets, travailler l'audio du jeu, préparer la prochaine réunion et les prochaines étapes du projet...
- le plus important : se motiver mutuellement !

Contenu :
- tout le contenu du jeu sera créé par nous : tous les graphismes, librairies de dev et sons libres tolérés.
- on déterminera un ton / une ambiance de jeu sur lequel se calquer.

Code :
- chaque développeur est responsable de son code : propreté, performances, entretien, debug...
- établir et respecter un coding style commun.
- le jeu doit fonctionner sur de "petits" PCs, au minimum tous ceux des membres de l'équipe.

Licence :
coming soon