Compte rendu réunion du 5/09

Enregistrement de la réunion :
https://docs.google.com/open?id=0B9GItH3ZMpYqc0N1SFpOVHlOaHM

Points abordés :

Prototypes
Nom de code du projet
Test "tableau blanc en ligne"
Charte
Licence
Migration wiki
Gamedesign
Prochaine réunion et tâches respectives

Prototypes
5 protos avec langages/libs suivantes :
- Aurélien : Java/JMonkey
- Gaëtan : C++/SFML
- Lucas : Java/Slick
- Matthieu : Java/JMonkey
- Nicolas : Java/Slick
Date de fin de prototypage : 23/09
Contenu des demos : s'en tenir à une base simple.
Petits ajouts/précisions : les plateformes seraient des nénuphars violets (Note : au boulot Elliot ^^), les cacas devraient s'empiler et prévoir un "GAME OVER" possible (+score ?). Extensions à la guise du développeur.

Nom de code du projet
Décision prise du nom de code suivant (avec orhographe précise) :
ParPainG

Test "tableau blanc" en ligne : Cacoo.com
Test à 5 sur le même diagrame. Bilan : un peu fouilli et buggé, mais complet. Mais en aura-t-on vraiment l'usage ?

Charte
- Finie ? Cf. docs/Charte.odt sur le repo SVN.
- Pas de "référent" mais dans un groupe, quelqu'un doit se charger d'informer de son avancée toute l'équipe ParPainG par mail
- Rôle du "Coordinateur" transformé en "Bilaniste"
- Décision prise de créer tout le contenu du jeu.

Licence
Mentionnées :
- licenses GNU : GPL & LGPL (différence ici)
- licence Creative Commons. Modulable → de l'avis des personnes présentes, la CC-BY-NC-SA conviendrait bien ?
- Beerware
Choix définitif : CC-BY-NC-SA ? Ou alors GPL ? + on est partant pour se faire payer des bières (de qualité) façon Beerware :o)
Sondage par mail pour trancher.

Migration wiki
Il a été décidé de créer un wiki dédié au projet. Matthieu s'en chargera et Gaëtan s'est proposé pour se charger de du transfert.
Note[Lucas] : j'ai sauvegardé la page initiale de débat de projet ludocréatif sur le SVN, pour mémoire :) On peut donc la supprimer de platypus.

Gamedesign
- Rappel à tous : vous êtes invités à émettre vos idées sur les pads dédiés au Graphismes, au Gameplay et au Scénario.
- Les créatifs continuent à rechercher des idées et à les structurer dans une sorte de "GameDoc" très simple (sur le wiki?).
- Pour le choix de l'univers/ambiance : sondage par mail / prévoir une réunion ?

Notes[Lucas] : exemples de documents qui pourrait servir de base :
- image d'un pseudo-level (les autres images à la même racine d'url valent également le coup d'oeil) et une galerie des monstres.
- une structure de gamedoc très simple.
- un document listant presque exhaustivement des questions de gameplay à se poser.
- voici un document de conception complets & un post-mortem de développement de deux mods de HL², où ils décrivent leur organisation

Prochaine réunion et tâches respectives
Fixée le dimanche 23/09 au soir. Aurélien peut-être pas dispo.
Tâches :
- devs : protoypage des démos.
- créatifs : débuter une ébauche de "gamedoc" et trouver des idées originales !